**Risikoanalyse V1 – Woche 3, 08.03.2022**

PSE Gruppe Cryptopus  
geschrieben von: Julien Gaumez 20-130-688

Risiko 1: Softwarekompatibilität

Cryptopus ist für Linux gemacht, deshalb können Probleme für Windows oder Mac Nutzer auftreten.  
**Eintrittswahrscheinlichkeit**: klein. Alle haben Cryptopus bereits einmal zum Laufen gebracht.  
**Gewichtung**: mittel. Jemand könnte eine Zeit lang nicht an seinem Task arbeiten, aber es sollte nur einzelne Personen betreffen und diese sollten in der Lage sein, Lösungen zu finden.  
**Gegenmassnahmen**:Einrichten einer VM mit Linux oder die Verantwortlichen von Puzzle um Hilfe bitten.

Risiko 2: Wissenslücken in den neuen Programmiersprachen

Für die meisten von uns sind die genutzten Programmiersprachen neu.  
 **Eintrittswahrscheinlichkeit:** gross.  **Gewichtung:** klein. Sollte schnell zu lösen sein. **Gegenmassnahmen:** Google, andere Gruppenmitglieder befragen, bei Puzzle um Hilfe bitten.