**Risikoanalyse – Woche 4 16.03.2022**

PSE Gruppe Cryptopus  
geschrieben von: Renato Oester

Risiko 1: Docker Entwicklungsumgebung

Die Cryptopus App wird in einem Docker Container ausgeführt was uns noch nicht sehr bekannt ist und zu unvorhergesehenen Problemen führen kann.  
**Eintrittswahrscheinlichkeit**: mittel  
**Gewichtung**: klein. Das Projekt läuft seit langem auf Docker und ist bei Puzzle gut bekannt.  
**Gegenmassnahmen**: Docker Dokumentation konsultieren, Nachfrage bei Puzzle.

Risiko 2: Wissenslücken in den neuen Technologien

Wir haben uns in die verwendeten Technologien eingearbeitet, die Erfahrung damit ist aber natürlich immer noch sehr beschränkt.  
 **Eintrittswahrscheinlichkeit:** mittel.  **Gewichtung:** klein. **Gegenmassnahmen:** Google, andere Gruppenmitglieder befragen, bei Puzzle um Hilfe bitten.