**Risikoanalyse – Woche 6 29.03.2022**

PSE Gruppe Cryptopus  
geschrieben von: Julien Gaumez

Risiko 1: Zeitknappheit

Wir sind in der 1. Woche dieser Iteration weniger vorangekommen als gedacht. Deshalb ist die verbleibende Zeit, bis zur Deadline der aktuellen Tasks, knapp. Der Zeitverzug entstand durch unvorhergesehene Komplikationen und dass warten auf den Review vom Tech-Upgrade. Dadurch müssen wir nun die verbleibenden Tasks mit weniger Zeit als geplant erfüllen. Falls wir dies nicht hinkriegen, bleiben Tasks in diesem Sprint unerfüllt und müssen in den nächsten Sprint mitgenommen werden.   
**Eintrittswahrscheinlichkeit**: hoch  
**Gewichtung**: mittel  
**Gegenmassnahmen**: Tasks in den nächsten Sprint mitnehmen