## Slide 1: PSE – Analyse Iteration 1 Julien Gaumez

## Slide 2: Inhalt
Unsere Organisation
Rückblick Tasks Iteration 1
Umsetzung der Tasks
Gelerntes aus Iteration 1
Risikoanalyse
Fragen

## Slide 3: Unser Projekt
Puzzle
Cryptopus
Passwort Manager
Open Source

## Slide 4: Organisation
Dienstag 13:00 – 17:00 Zusammenarbeiten bei Puzzle vor Ort
Freitag 13:30 – 14:00 Team-Meeting mit Hilfsassistent an der Uni
Discord für die Kommunikation

## Slide 5: Tasks 1. Iteration
Ramona, Julien
Dario, alle
Raphael, Renato

## Slide 6: Individuelle Tasks

## Slide 7: Scrum Poker
(Master Tracker)

## Slide 8: Provide sorting in admin/users view Ramona, Julien

## Slide 9: Tell the user if there is no password stored Raphael, Renato

## Slide 10: Upgrade to Ruby 3.0, Rails 7.0 Dario, alle

## Slide 11: Gelerntes für die 2. Iteration
Pull-Request ≠ Task abgeschlossen
Auf Updates im master-Branch achten
Um Hilfe bitten anstatt Zeit zu verschwenden
Gute Kommunikation beibehalten

## Slide 12: Risikoanalyse
Wissenslücken:
Hohe Eintrittswahrscheinlichkeit
Kleine Gewichtung
Google, Gruppenmitglieder befragen oder direkt bei Puzzle um Hilfe bitten

## Slide 13: Risikoanalyse
Fehleinschätzung des Aufwandes:
Mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit
Kleine Gewichtung
Gruppenmitglieder und Puzzle informieren, dem Task mehr Ressourcen zuteilen

## Slide 14: Risikoanalyse
Probleme mit dem Setup:
Mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit
Mittlere Gewichtung
Google, (neue) VM, Puzzle um Hilfe bitten

## Slide 15: Fragen?